ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к долгосрочной целевой программе

«Развитие физической культуры и спорта

в Новосибирской области на 2011-2020 годы»

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**долгосрочной целевой программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателя, в том числе по годам | | | | | | | | | | | Ответственный  испол-нитель | Ожидаемый результат |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
|  | **Цель - «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Новосибирской области»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1: Развитие массового спорта в Новосибирской области. Популяризация здорового образа жизни** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.1: Развитие физической культуры и детско-юношеского спорта в образовательных учреждениях Новосибирской области** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Государственная поддержка образовательных учреждений Новосибирской области, создавших специализированные спортивные классы | Количество учреждений | ед. |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | МОНиИП | Стимулирование образовательных учреждений на проведение активной работы по физическому воспитанию детей. Увеличение среднего времени использования спортивных объектов образовательных учреждений |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 8000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 8000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение конкурсов среди педагогических работников на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в образовательных учреждениях Новосибирской области | Количество | человек |  |  |  |  |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | МОНиИП | Материальная поддержка лучших преподавателей, закрепление квалифицирован-ных кадров по физической культуре  в системе образования |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 1623,4 | 1623,4 | 1623,4 | 1623,4 | 6493,6 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 1623,4 | 1623,4 | 1623,4 | 1623,4 | 6493,6 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение подготовки и проведения Всероссийских Президентских состязаний, Всероссийских Президентских игр школьников и Спартакиады ГТЗО. Обеспечение участия спортсменов Новосибирской области в указанных мероприятиях | Мероприятие | ед. |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | МОНиИП | Развитие детско-юношеского спорта  в Новосибирской области. Увеличение количества детей занимающихся физической культурой и спортом |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | 333,3 | 600,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 186,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | 1000,0 | 3000,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 8000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | 1000,0 | 3000,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 8000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Государственная поддержка подготовки и проведения международных детских спортивных игр «Спорт-искусство-интеллект»  в г. Новосибирске  в 2013 году | Олимпиада | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ДФКиС, ОМС (по согласованию) | Развитие детско-юношеского спорта  в Новосибирской области. Увеличение количества детей занимающихся физической культурой и спортом |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого затрат на достижение Задачи 1.1,  в том числе:** | | тыс. рублей |  | 1000,0 | 5000,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 4123,4 | 4123,4 | 4123,4 | 4123,4 | 24493,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет\* | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | | тыс. рублей |  | 1000,0 | 4000,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 4123,4 | 4123,4 | 4123,4 | 4123,4 | 23493,6 |
|  | местные бюджеты\* | | тыс. рублей |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |
|  | внебюджетные источники | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 1.2: Развитие студенческого спорта в Новосибирской области** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Обеспечение деятельности отдела по развитию студенческого спорта на базе ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки Новосибирской области» | Отдел | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | ДФКиС | Координация работы студенческих спортивных лиг по видам спорта, сборной команды по баскетболу. Увеличение количества молодежи и студентов, занимающихся физической культурой и спортом до 30% |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 2500,0 | 1850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2175,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2500,0 | 1850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4350,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 2500,0 | 1850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4350,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение областных студенческих спортивных мероприятий. Обеспечение участия спортсменов Новосибирской области в студенческих спортивных мероприятиях | Мероприятие | ед. | 60 | 58 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 638 | ДФКиС |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 25,0 | 40,5 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 48,7 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1500,0 | 2350,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 31050,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 1500,0 | 2350,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 31050,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого затрат на достижение Задачи 1.2,**  **в том числе:** | | тыс. рублей | 4000,0 | 4200,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 35400,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет\* | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | | тыс. рублей | 4000,0 | 4200,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 35400,0 |
|  | местные бюджеты\* | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 1.3: Пропаганда здорового образа жизни населения Новосибирской области** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Проведение массовых спортивных мероприятий в Новосибирской области** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части подготовки и проведения «Сельских спортивных игр Новосибирской области», «Спартакиад муниципальных образований Новосибирской области», массовых спортивных мероприятий на территории области | Мероприятие | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ДФКиС, ОМС (по согласо-ванию) | Пропаганда здорового образа жизни.ё Привлечение населения Новосибирской области к систематическим занятиям физической культурой  и спортом |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 3250,0 | 3250,0 | 5555,6 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2955,6 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 6500,0 | 6500,0 | 11111,1 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 59111,1 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 6500,0 | 6500,0 | 10000,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 54500,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  | 1111,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 4611,1 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части подготовки и проведения «Спартакиад пенсионеров Новосибирской области» | Мероприятие | ед. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ДФКиС, ОМС  (по согла-сованию) | Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение населения Новосибирской области к систематическим занятиям физической культурой  и спортом |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  | 1440,4 | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 423,1 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 2880,8 | 555,6 | 555,6 | 555,6 | 555,6 | 555,6 | 555,6 | 555,6 | 6769,7 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 2592,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 6092,7 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  | 288,1 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 677,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечение подготовки и проведения массовых спортивных мероприятий и фестивалей на территории Новосибирской области. Обеспечение участия спортсменов Новосибирской области в массовых спортивных мероприятиях | Мероприятие | ед. | 15 | 54 | 55 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 510 | ДФКиС |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 133,3 | 77,8 | 154,5 | 258,9 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 157,3 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2000,0 | 4200,0 | 8500,0 | 14500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 80200,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 2000,0 | 4200,0 | 8500,0 | 14500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 80200,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечение подготовки и проведения «Эстафеты Олимпийского огня», «Эстафеты Паралимпийского огня», «Эстафеты огня Универсиады» на территории Новосибирской области | Мероприятие | ед. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | ДФКиС |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  | 8000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8000,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 24000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 24000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 24000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 24000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Информационная поддержка развития физической культуры и спорта в Новосибирской области** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Осуществление пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта в Новосибирской области в средствах массовой информации. Обеспечение стимулирования населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | Средства массовой информации | ед. | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 58 | ДФКиС | Увеличения доли информации, ориентированной на здоровый образ жизни, в общем объеме публикаций в информационном пространстве. Повышение интереса к спортивным мероприятиям, стимулирование населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 600,0 | 883,3 | 990,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 923,1 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2400,0 | 5300,0 | 5940,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 53540,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 2400,0 | 5300,0 | 5940,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | 53540,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Обеспечение участия представителей Новосибирской области в Международном спортивном форуме  «Россия - спортивная держава» | Форум | ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ДФКиС | Формирование привлекательного имиджа Новосибирской области в сфере физической культуры  и спорта |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 250,0 | 278,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 292,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 250,0 | 278,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2628,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 250,0 | 278,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2628,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого затрат на достижение Задачи 1.3,  в том числе:** | | тыс. рублей | 11150,0 | 16278,0 | 52431,9 | 26055,6 | 20055,6 | 20055,6 | 20055,6 | 20055,6 | 20055,6 | 20055,6 | 226248,8 |  |  |
|  | федеральный бюджет\* | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | | тыс. рублей | 11150,0 | 16278,0 | 51032,7 | 25500,0 | 19500,0 | 19500,0 | 19500,0 | 19500,0 | 19500,0 | 19500,0 | 220960,7 |
|  | местные бюджеты\* | | тыс. рублей |  |  | 1399,2 | 555,6 | 555,6 | 555,6 | 555,6 | 555,6 | 555,6 | 555,6 | 5288,1 |
|  | внебюджетные источники | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 1.4: Создание условий для занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Новосибирской области** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Государственная поддержка развития организаций, обеспечивающих систематические занятия физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области | Клуб | ед. | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | ДФКиС, ОМС (по согласо-ванию) | Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями и инвалидам. Внедрение современных методов адаптивной физической культуры |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 326,3 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 900,0 | 1200,0 | 1666,7 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 10766,7 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 900,0 | 1200,0 | 1500,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 9900,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  | 166,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 866,7 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части оснащения объектов спорта по месту жительства и в местах массового отдыха необходимым оборудованием для обеспечения доступности систематических занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Объект | ед. |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ДФКиС, ОМС (по согласо-ванию) |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | 700,0 | 736,8 | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 526,3 | 583,9 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | 2100,0 | 2210,5 | 1052,6 | 1052,6 | 1052,6 | 1052,6 | 1052,6 | 1052,6 | 1052,6 | 11678,9 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | 2100,0 | 2100,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 11200,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  | 110,5 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 478,9 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Проведение ежегодного «Фестиваля спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» | Фестиваль | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ДФКиС |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 700,0 | 735,0 | 805,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 784,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 700,0 | 735,0 | 805,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 7840,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 700,0 | 735,0 | 805,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 7840,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведение семинаров и круглых столов по методике адаптивной физической культуры и спорта в Новосибирской области. Обеспечение участия представителей Новосибирской области в мероприятиях по методике адаптивной физической культуры и спорта | Семинар | ед. | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ДФКиС | Повышение квалификации тренеров-преподавателей, специализация тренерских кадров на адаптивной физической культуре, спорте инвалидов. Внедрение современных методов адаптивной физической культуры |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 23,6 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 60,0 | 90,0 | 90,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 520,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 60,0 | 90,0 | 90,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 520,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого затрат на достижение Задачи 1.4,  в том числе:** | | тыс. рублей | 1660,0 | 4125,0 | 4772,2 | 2892,6 | 2892,6 | 2892,6 | 2892,6 | 2892,6 | 2892,6 | 2892,6 | 30805,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет\* | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | | тыс. рублей | 1660,0 | 4125,0 | 4495,0 | 2740,0 | 2740,0 | 2740,0 | 2740,0 | 2740,0 | 2740,0 | 2740,0 | 29460,0 |
|  | местные бюджеты\* | | тыс. рублей |  |  | 277,2 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 152,6 | 1345,6 |
|  | внебюджетные источники | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого затрат на достижение Задачи 1,  в том числе:** | | тыс. рублей | 16810,0 | 25603,0 | 65604,1 | 33348,2 | 26848,2 | 26848,2 | 30471,6 | 30471,6 | 30471,6 | 30471,6 | 316948,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет\* | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | | тыс. рублей | 16810,0 | 25603,0 | 62927,7 | 32640,0 | 26140,0 | 26140,0 | 29763,4 | 29763,4 | 29763,4 | 29763,4 | 309314,3 |
|  | местные бюджеты\* | | тыс. рублей |  |  | 2676,4 | 708,2 | 708,2 | 708,2 | 708,2 | 708,2 | 708,2 | 708,2 | 7633,7 |
|  | внебюджетные источники | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 2: Кадровое обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта в Новосибирской области** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Государственная поддержка в виде единовременных выплат ведущим тренерам, работающим с детьми и молодежью в Новосибирской области | Количество | человек | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 240 | ДФКиС | Материальное стимулирование специалистов физической культуры и спорта, работающих  с детьми и молодежью  в Новосибирской области |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 30,9 | 30,9 | 30,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 34,5 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 617,0 | 617,0 | 771,0 | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 8270,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 617,0 | 617,0 | 771,0 | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 8270,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Организация семинаров по вопросам применения новых форм и методов работы в области физической культуры и спорта, для специалистов, осуществляющих физкультурно-спортивную работу в муниципальных образованиях Новосибирской области | Мероприятие | ед. | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | ДФКиС | Ежегодное участие  в семинарах  не менее 90 специалистов, осуществляющих физкультурно-спортивную работу в муниципальных образованиях Новосибирской области |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 23,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 30,0 | 120,0 | 120,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 690,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 30,0 | 120,0 | 120,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 690,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Организация ежегодного собрания по подведению итогов работы среди спортсменов, тренеров, областных федераций по видам спорта и других специалистов с вручением призов | Мероприятие | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ДФКиС | Подведение результатов работы за истекший год, поощрение лучших специалистов в сфере физической культуры и спорта области |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 700,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 790,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 700,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 7900,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 700,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 7900,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого затрат на достижение Задачи 2, в том числе:** | | тыс. рублей | 1347,0 | 1537,0 | 1691,0 | 1755,0 | 1755,0 | 1755,0 | 1755,0 | 1755,0 | 1755,0 | 1755,0 | 16860,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет\* | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | | тыс. рублей | 1347,0 | 1537,0 | 1691,0 | 1755,0 | 1755,0 | 1755,0 | 1755,0 | 1755,0 | 1755,0 | 1755,0 | 16860,0 |
|  | местные бюджеты\* | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 3: Подготовка спортивного резерва и поддержка спорта высших достижений в Новосибирской области** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Обеспечение подготовки, создание условий для подготовки спортсменов - членов сборных команд Новосибирской области по приоритетным видам спорта и обеспечение их участия на областных, региональных, всероссийских, международных соревнованиях, олимпийских играх | Вид спорта | ед. | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35-40 | ДФКиС | Обеспечение наиболее благоприятных условий для материально-технического, медико-биологического, антидопингового обеспечения, подготовки спортивного резерва, членов спортивных сборных команд Новосибирской области. Увеличение числа завоеванных медалей |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 909,8 | 824,6 | 1226,2 | 1135,1 | 1135,1 | 1135,1 | 1135,1 | 1135,1 | 1135,1 | 1135,1 |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 31843,0 | 28859,9 | 49049,0 | 45405,0 | 45405,0 | 45405,0 | 45405,0 | 45405,0 | 45405,0 | 45405,0 | 427586,9 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 31843,0 | 28859,9 | 49049,0 | 45405,0 | 45405,0 | 45405,0 | 45405,0 | 45405,0 | 45405,0 | 45405,0 | 427586,9 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Предоставление дополнительного материального обеспечения (вознаграждений) спортсменам Новосибирской области и их тренерам | Количество | ед. |  |  | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 3096 | ДФКиС | Стимулирование ведущих спортсменов Новосибирской области для достижения высоких спортивных результатов и выступления на соревнованиях различного уровня от имени Новосибирской области |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  | 133,3 | 133,3 | 133,3 | 133,3 | 133,3 | 133,3 | 133,3 | 133,3 | 133,3 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 51605,0 | 51605,0 | 51605,0 | 51605,0 | 51605,0 | 51605,0 | 51605,0 | 51605,0 | 412840,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 51605,0 | 51605,0 | 51605,0 | 51605,0 | 51605,0 | 51605,0 | 51605,0 | 51605,0 | 412840,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Обеспечение государственной поддержки физкультурно-спортивных организаций, спортивные команды которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях от имени Новосибирской области | Количество организаций | ед. |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | ДФКиС | Популяризация занятий физической культурой и спортом, игровых видов спорта среди населения области. Формирование привлекательного имиджа Новосибирской области в сфере физической культуры  и спорта |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  | 38300,0 | 38700,0 | 34592,4 | 38700,0 | 38700,0 | 38700,0 | 38700,0 | 38700,0 | 38136,6 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 383000,0 | 387000,0 | 345924,4 | 387000,0 | 387000,0 | 387000,0 | 387000,0 | 387000,0 | 3050924,4 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 383000,0 | 387000,0 | 345924,4 | 387000,0 | 387000,0 | 387000,0 | 387000,0 | 387000,0 | 3050924,4 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Государственная поддержка улучшения жилищных условий спортсменов, завоевавших звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, на чемпионатах и кубках мира или Европы по олимпийским видам спорта, а также их тренеров | Количество | человек | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | ДФКиС | Обеспечение улучшения жилищных условий лиц, достигших значительных успехов в сфере физической культуры и спорта Новосибирской области |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 100000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 100000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого затрат на достижение Задачи 3,  в том числе:** | | тыс. рублей | 41843,0 | 38859,9 | 493654,0 | 494010,0 | 452934,4 | 494010,0 | 494010,0 | 494010,0 | 494010,0 | 494010,0 | 3991351,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет\* | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | | тыс. рублей | 41843,0 | 38859,9 | 493654,0 | 494010,0 | 452934,4 | 494010,0 | 494010,0 | 494010,0 | 494010,0 | 494010,0 | 3991351,3 |
|  | местные бюджеты\* | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Задача 4. Развитие материально-технической базы спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом в Новосибирской области** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 4.1. Развитие инфраструктуры спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом в Новосибирской области** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Реконструкция  стадиона «Юность»  с. Усть-Тарка | Количество | кв.м | 7350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7350,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Совершенствова-ние материально-технической базы спортивных объектов в районах Новосибирской области |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 11343,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11343,3 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 10806,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10806,4 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей | 536,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 536,9 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Реконструкция спортивных объектов  в р.п. Краснозерское (бассейн и спортзал) | Количество | кв.м |  |  | 3600,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3600,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Реконструкция спортивной базы |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3684,2 |  | 21376,0 |  |  |  |  |  |  |  | 25060,2 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 3500,0 |  | 20307,2 |  |  |  |  |  |  |  | 23807,2 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей | 184,2 |  | 1068,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1253,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Пристройка к  спортивной школе  в р.п. Чистоозерное | Количество | кв.м | 2677,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2677,9 | МСиЖКХ, ОМС (по согласованию) | Реконструкция объекта. Увеличение спортивных площадей  на 1068 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 13000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 12400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12400,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Реконструкция стадиона «Сибсельмаш»  в г. Новосибирске | Количество | объектов |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | МСиЖКХ | Приведение стадиона в соответствии с международными стандартами |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 10000,0 | 4201,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14201,2 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 10000,0 | 4201,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14201,2 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Здание плавательного бассейна с ванной размерами 25х11  в р.п. Сузун  по ул. Молодежная, 5а | Количество | кв.м |  |  | 1138,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1138,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство плавательного бассейна. Увеличение спортивных площадей  на 275 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 68800,0 | 30900,0 | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  | 101200,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей | 45000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей | 23800,0 | 30900,0 | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  | 56200,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Здание плавательного бассейна с ванной размером 25х11 м, расположенного по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, р. п. Сузун,  ул. Молодежная, 5 «а». Малая ванна | Количество | кв.м |  |  | 420,0 |  |  |  |  |  |  |  | 420,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство плавательного бассейна. Увеличение спортивных площадей  на 60 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 11000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 11000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 11000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 11000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом  по ул. Восточной  в р.п. Краснообске | Количество | кв.м |  |  |  | 3472,7 |  |  |  |  |  |  | 3472,7 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Увеличение спортивных площадей  на 1635,8 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 23000,0 | 10000,0 | 79375,1 | 27188,0 |  |  |  |  |  |  | 139563,1 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 23000,0 | 10000,0 | 79375,1 | 27188,0 |  |  |  |  |  |  | 139563,1 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Крытый каток с искусственным льдом по ул. О. Кошевого,  63-а в г. Татарске | Количество | кв.м |  |  | 3113,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3 113,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство крытого катка. Увеличение спортивных площадей  на 1659,3 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 105000,0 | 80275,0 | 8300,0 |  |  |  |  |  |  |  | 193575,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей | 70000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей | 35000,0 | 80275,0 | 8300,0 |  |  |  |  |  |  |  | 123575,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Строительство плавательного бассейна  в р.п. Чаны  (бассейн и площадка) | Количество | кв.м |  | 1138,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1138,2 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство плавательного бассейна. Увеличение спортивных площадей  на 275 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 48500,0 | 49869,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98369,9 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 48125,0 | 49869,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97994,9 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей | 375,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Спортивный комплекс  в г. Болотное  (спортзал и стадион) | Количество | кв.м |  |  |  | 1666,9 |  |  |  |  |  |  | 1666,9 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство спортивного комплекса. Увеличение спортивных площадей  на 827,65 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2000,0 | 50000,0 | 46000,0 | 50000,0 |  |  |  |  |  |  | 148000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 2000,0 | 50000,0 | 46000,0 | 50000,0 |  |  |  |  |  |  | 148000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Спортивный комплекс  в с. Венгерово  (спортзал и площадка) | Количество | кв.м |  |  | 1961,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1961,8 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство спортивного комплекса. Увеличение спортивных площадей  на 1699,56 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3500,0 | 30000,0 | 48286,0 |  |  |  |  |  |  |  | 81786,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 3500,0 | 30000,0 | 48286,0 |  |  |  |  |  |  |  | 81786,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Плавательный бассейн  в с. Довольное  (бассейн и площадка) | Количество | кв.м |  |  |  |  | 1138,0 |  |  |  |  |  | 1138,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство плавательного бассейна. Увеличение спортивных площадей  на 275 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 4000,0 | 15000,0 | 10185,0 | 25000,0 | 50000,0 |  |  |  |  |  | 104185,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 4000,0 | 15000,0 | 10185,0 | 25000,0 | 50000,0 |  |  |  |  |  | 104185,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Плавательный бассейн  в с. Северном | Количество | кв.м |  |  |  | 1138,0 |  |  |  |  |  |  | 1138,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство плавательного бассейна. Увеличение спортивных площадей  на 275 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1900,0 | 2000,0 | 35000,0 | 60632,1 |  |  |  |  |  |  | 99532,1 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 1900,0 | 2000,0 | 35000,0 | 60632,1 |  |  |  |  |  |  | 99532,1 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Спортивный зал  в с. Кыштовка | Количество | кв.м |  |  | 1961,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1961,8 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство спортивного зала. Увеличение спортивных площадей  на 1051,56 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1500,0 | 18000,0 | 51830,5 |  |  |  |  |  |  |  | 71330,5 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 1500,0 | 18000,0 | 51830,5 |  |  |  |  |  |  |  | 71330,5 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Спортивный комплекс  в с. Убинское | Количество | кв.м |  |  |  | 9580,5 |  |  |  |  |  |  | 9580,5 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство спортивного комплекса. Увеличение спортивных площадей  на 8928 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 300,0 | 9545,0 | 1500,0 | 22000,0 |  |  |  |  |  |  | 33345,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 300,0 | 9545,0 | 1500,0 | 22000,0 |  |  |  |  |  |  | 33345,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Физкультурно-оздоровительный комплекс Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.  I этап. Крытый каток с искусственным льдом | Количество | кв.м |  |  | 3113,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3113,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Увеличение спортивных площадей  на 1659,3 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 28254,3 | 130906,8 | 14000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 173161,1 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей | 16254,3 | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46254,3 |
| областной бюджет | тыс. рублей | 12000,0 | 100906,8 | 14000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 126906,8 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Реконструкция  биатлонного комплекса  по ул. Биатлонной  в г. Новосибирске | Количество | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | 860,0 |  |  | 860,0 | МСиЖКХ | Приведение  в соответствие с международными стандартами |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 18500,0 | 9316,5 | 17000,0 |  |  |  | 20000,0 | 20000,0 |  |  | 84816,5 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 18500,0 | 9316,5 | 17000,0 |  |  |  | 20000,0 | 20000,0 |  |  | 84816,5 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Региональный  спортивный центр Новосибирской области по фехтованию и трансформаторная подстанция по ул. Тюленина в Калининском районе  г. Новосибирска | Количество | кв.м |  |  |  |  | 5169,0 |  |  |  |  |  | 5169,0 | МСиЖКХ | Строительство спортивного центра. Увеличение спортивных площадей  на 1836,49 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3200,0 | 49328,0 | 56937,2 | 30000,0 | 118465,4 |  |  |  |  |  | 257930,6 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  | 29328,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29328,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей | 3200,0 | 20000,0 | 56937,2 | 30000,0 | 118465,4 |  |  |  |  |  | 228602,6 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Строительство  футбольного поля с искусственным покрытием  в г. Барабинске | Количество | кв.м |  | 6690,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6690,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Приведение футбольного поля в соответствие  с современными требованиями. Увеличение спортивных площадей  на 800 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 15421,0 | 1782,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17203,2 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей | 8421,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8421,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей | 7000,0 | 1782,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8782,2 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном  в с. Криводановка. Плавательный бассейн | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  | 2528,2 |  |  |  | 2528,2 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном. Увеличение спортивных площадей  на 860,5 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 100000,0 |  |  |  | 100000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 100000,0 |  |  |  | 100000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Строительство  физкультурно-оздоровительного комплекса  с искусственным льдом  в г. Барабинске | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  | 3113,0 |  |  |  | 3113,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей на 1659,3 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 6000,0 |  |  | 80000,0 | 90000,0 |  |  |  | 176000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |  |  |  | 30000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 6000,0 |  |  | 50000,0 | 90000,0 |  |  |  | 146000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Строительство  физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом  в г. Карасуке  Карасукского района | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  | 3113,0 |  |  |  | 3113,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей на 1659,3 кв. м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 5000,0 |  |  | 60000,0 | 110000,0 |  |  |  | 175000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |  |  |  | 30000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 5000,0 |  |  | 30000,0 | 110000,0 |  |  |  | 145000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Строительство  спортивного комплекса  в р. п. Ордынское.  1-й этап - футбольное поле с искусственным покрытием | Количество | кв.м |  |  |  |  |  | 7700,0 |  |  |  |  | 7700,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Приведение футбольного поля в соответствии с современными требованиями |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 4000,0 |  |  | 49000,0 |  |  |  |  | 53000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 8500,0 |  |  |  |  | 8500,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 4000,0 |  |  | 40500,0 |  |  |  |  | 44500,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Учебно-тренировочный каток с искусственным льдом  по ул. Б. Хмельницкого  в г. Новосибирске | Количество | кв.м |  |  |  |  | 2665,0 |  |  |  |  |  | 2665,0 | МСиЖКХ | Строительство учебно-тренировочного катка. Увеличение спортивных площадей  на 1456 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | 3500,0 | 32000,0 | 40000,0 | 97000,0 |  |  |  |  |  | 172500,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  | 20000,0 |  |  |  |  |  | 20000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | 3500,0 | 32000,0 | 40000,0 | 77000,0 |  |  |  |  |  | 152500,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Строительство  физкультурно-оздоровительного комплекса  по ул. Лебедевского в Заельцовском районе  г. Новосибирска | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  |  | 6390,0 |  |  | 6390,0 | МСиЖКХ | Увеличение спортивных площадей на 4140 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 7000,0 |  |  | 100000,0 | 120000,0 | 100000,0 |  |  | 327000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 50000,0 | 50000,0 |  |  |  | 100000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 7000,0 |  |  | 50000,0 | 70000,0 | 100000,0 |  |  | 227000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Строительство  физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом  в г. Искитиме | Количество | кв.м |  |  |  |  |  | 3113,0 |  |  |  |  | 3113,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей на 1659,3 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 2000,0 |  |  | 38000,0 |  |  |  |  | 40000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |  |  |  | 30000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 2000,0 | 36960,8 | 80000,0 | 8000,0 |  |  |  |  | 126960,8 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Строительство  спортивного комплекса  в Тогучинском районе (спортзал 36х18 м) | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  | 1961,8 |  |  |  | 1961,8 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей на 1051,56 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 5000,0 |  |  | 30000,0 | 35000,0 |  |  |  | 70000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 5000,0 |  |  | 30000,0 | 35000,0 |  |  |  | 70000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Строительство  физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по ул. Советской в г. Каргате Каргатского района | Количество | кв.м |  |  | 1961,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1961,8 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей на 1051,56 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | 2400,0 | 65600,0 |  |  |  |  |  |  |  | 68000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | 2400,0 | 65600,0 |  |  |  |  |  |  |  | 68000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Строительство  физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАОУ СПО НСО НУ(К)ОР  по ул. Немировича-Данченко  в г. Новосибирске | Количество | кв.м |  |  |  |  |  | 1961,8 |  |  |  |  | 1961,8 | МСиЖКХ | Увеличение спортивных площадей на 1051,56 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | 4000,0 | 6000,0 |  |  | 70000,0 | 10000,0 |  |  |  | 90000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | 4000,0 | 6000,0 |  |  | 70000,0 | 10000,0 |  |  |  | 90000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Строительство  физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в с. Кочки  Кочковского района | Количество | кв.м |  |  | 1961,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1961,8 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей на 1051,56 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | 1000,0 | 68392,7 |  |  |  |  |  |  |  | 69392,7 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | 1000,0 | 68392,7 |  |  |  |  |  |  |  | 69392,7 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом  по ул. Тюленина  в г. Новосибирске | Количество | кв.м |  |  | 3109,1 |  |  |  |  |  |  |  | 3109,1 | МСиЖКХ | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Увеличение спортивных площадей  на 1659,3 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 41826,3 | 57066,3 | 82451,4 |  |  |  |  |  |  |  | 181344,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей | 28951,3 | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58951,3 |
| областной бюджет | тыс. рублей | 12875,0 | 27066,3 | 82451,4 |  |  |  |  |  |  |  | 122392,7 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Капитальный ремонт общественно-бытового блока и подвала  по ул. Дачная, 35Б и 35В в г. Новосибирске | Количество | кв.м |  |  |  |  | 2392,1 |  |  |  |  |  | 2392,1 | ДФКиС | Капитальный ремонт спортивной базы для адаптивной физкультуры, обустройство спортивных залов. Увеличение спортивных площадей  на 670,3 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 27000,0 | 20000,0 | 20000,0 |  |  |  |  |  | 67000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 27000,0 | 20000,0 | 20000,0 |  |  |  |  |  | 67000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе «Локомотив» по ул. Тургенева в г. Карасуке  Новосибирской области | Количество | кв.м |  |  | 6200,0 | 1952,0 |  |  |  |  |  |  | 8152,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Приведение футбольного поля в соответствие  с современными требованиями. Увеличение спортивных площадей  на 800 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | 16921,0 | 5100,0 | 4000,0 |  |  |  |  |  |  | 26021,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  | 8421,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8421,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | 8500,0 | 5100,0 | 4000,0 |  |  |  |  |  |  | 17600,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом  (спортзал 36х18 м) детского спортивного лагеря круглогодичного действия «Олимпиец» в с. Боровом | Количество | кв.м |  |  |  | 1227,7 |  |  |  |  |  |  | 1227,7 | МСиЖКХ | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Увеличение спортивных площадей  на 937,9 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 3000,0 | 25000,0 |  |  |  |  |  |  | 28000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 3000,0 | 25000,0 |  |  |  |  |  |  | 28000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Спортивно-оздоровительный комплекс с залом 24х12 по ул. Ломоносова  в с. Майское Краснозерского района | Количество | кв.м |  |  | 484,1 |  |  |  |  |  |  |  | 484,1 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Увеличение спортивных площадей  на 288 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | 12500,0 | 9000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 21500,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | 12500,0 | 9000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 21500,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Строительство спортивного комплекса  в р. п. Колывань.  1-й этап - футбольное поле с искусственным покрытием | Количество | кв.м |  |  |  |  | 6690,0 |  |  |  |  |  | 6690,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Приведение футбольного поля в соответствие с современными требованиями. Увеличение спортивных площадей  на 800 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 9000,0 | 15000,0 | 14000,0 |  |  |  |  |  | 38000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  | 8500,0 |  |  |  |  |  | 8500,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 9000,0 | 15000,0 | 5500,0 |  |  |  |  |  | 29500,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Спортивный зал  в г. Обь | Количество | кв. м |  |  |  |  | 1961,8 |  |  |  |  |  | 1961,8 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство спортивного комплекса. Увеличение спортивных площадей  на 1051,56 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  | 53000,0 | 39400,0 |  |  |  |  |  | 92400,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  | 20000,0 |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  | 33000,0 | 39400,0 |  |  |  |  |  | 72400,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Здание плавательного бассейна с ванной размером 25х11 м  в г. Купино Новосибирской области | Количество | кв. м |  |  |  | 1138,2 |  |  |  |  |  |  | 1138,2 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство плавательного бассейна. Увеличение спортивных площадей  на 275 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | 40973,0 | 59400,0 | 17592,0 |  |  |  |  |  |  | 117965,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  | 20973,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20973,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | 20000,0 | 59400,0 | 17592,0 |  |  |  |  |  |  | 96992,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Реконструкция плавательного бассейна «Садко» в г. Карасуке | Количество | кв. м |  |  | 1521,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1521,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Реконструкция спортивной базы |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 5894,7 | 6852,6 | 25335,6 |  |  |  |  |  |  |  | 38082,9 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 5600,0 | 6510,0 | 24750,0 |  |  |  |  |  |  |  | 36860,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей | 294,7 | 342,6 | 585,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1222,9 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса  по ул. Аникина  в Кировском районе  г. Новосибирска | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 9500,0 |  | 9500,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей  на 3560 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | 5000,0 | 8000,0 |  |  |  | 120000,0 | 150000,0 | 150000,0 |  | 433000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 50000,0 | 50000,0 |  |  | 100000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | 5000,0 | 8000,0 |  |  |  | 70000,0 | 100000,0 | 150000,0 |  | 333000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Дворец игровых видов спорта по ул. Немировича-Данченко  в Кировском районе  г. Новосибирска | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  |  | 21955,0 |  |  | 21955,0 | МСиЖКХ | Строительство дворца игровых видов спорта. Увеличение спортивных площадей  на 3266,5 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | 50000,0 | 22000,0 | 20000,0 |  |  | 1107491,4 | 1163106,2 |  |  | 2362597,6 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 750000,0 | 750000,0 |  |  | 1500000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | 50000,0 | 22000,0 | 20000,0 |  |  | 357491,4 | 413106,2 |  |  | 862597,6 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Строительство плавательного бассейна  в Коченевском районе | Количество | кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 1138,2 |  |  | 1138,2 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей  на 355 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 5000,0 | 80000,0 |  |  | 85000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 5000,0 | 80000,0 |  |  | 85000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Строительство Регионального спортивного центра Новосибирской области по сноуборду по ул. Немировича-Данченко в Кировском районе  г. Новосибирска | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 21527,0 |  | 21527,0 | МСиЖКХ | Увеличение спортивных площадей на  1499 кв.м., ввод  в эксплуатацию трассы для сноуборда и горных лыж площадью  16343 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 50000,0 | 130000,0 | 40000,0 |  | 220000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |  | 30000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 50000,0 | 100000,0 | 40000,0 |  | 190000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Строительство спортивного комплекса в р.п. Линево  Искитимского района.  1-й этап - спортивный зал;  2-ой этап - стадион | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  | 1961,8 |  | 10000,0 |  | 11961,8 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей на 11051,56 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 2500,0 |  |  |  | 65000,0 |  | 40000,0 |  | 107500,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 8500,0 |  | 8500,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 2500,0 |  |  |  | 65000,0 |  | 31500,0 |  | 99000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Строительство плавательного бассейна  в с. Баган Баганского района | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1138,2 |  | 1138,2 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей  на 355 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | 85000,0 |  | 87000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000,0 |  | 15000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | 70000,0 |  | 72000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Строительство плавательного бассейна  в с. Здвинск Здвинского района | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1138,2 |  | 1138,2 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей  на 355 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | 85000,0 |  | 87000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000,0 |  | 15000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | 70000,0 |  | 72000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Строительство плавательного бассейна  в р. п. Ордынское | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1138,2 |  | 1138,2 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей  на 355 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | 85000,0 |  | 87000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | 85000,0 |  | 87000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Строительство спортивного комплекса с игровым залом  в р. п. Колывань  Колыванского района | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1961,8 |  | 1961,8 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей  на 1051,56 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |  | 67000,0 |  | 69500,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |  | 67000,0 |  | 69500,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  с искусственным льдом  в г. Куйбышеве | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  | 3113,0 |  |  |  | 3113,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей  на 1659,3 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 5000,0 |  |  | 110000,0 | 50000,0 |  |  |  | 165000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |  |  |  | 30000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 5000,0 |  |  | 80000,0 | 50000,0 |  |  |  | 135000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Строительство стадиона в р.п. Мошково.  1 этап - футбольное поле и беговые дорожки | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  | 8000,0 |  |  |  | 8000,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей  на 7600 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 2000,0 |  |  | 5000,0 | 31000,0 |  |  |  | 38000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 8500,0 |  |  |  | 8500,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 2000,0 |  |  | 5000,0 | 22500,0 |  |  |  | 29500,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Строительство стадиона в р.п. Чаны.  1 этап - футбольное поле и беговые дорожки | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  | 8000,0 |  |  |  | 8000,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей  на 7500 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 18500,0 | 18500,0 |  |  |  | 37000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 8500,0 |  |  |  |  | 8500,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 10000,0 | 18500,0 |  |  |  | 28500,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Стадион в г. Чулым Чулымского района | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |  | 10000,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Реконструкция спортивного ядра |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 10000,0 | 18000,0 |  |  |  | 28000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 10000,0 | 18000,0 |  |  |  | 28000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  с искусственным льдом  в г. Черепаново | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 3113,0 |  | 3113,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей  на 1659,3 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 15000,0 | 150000,0 |  | 165000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000,0 |  | 30000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 15000,0 | 120000,0 |  | 135000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Универсальный спортивный зал ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и юношества»  в г. Бердске Новосибирской области | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 227,5 |  | 1 227,5 | МСиЖКХ | Строительство универсального спортивного зала. Увеличение спортивных площадей  на 937,9 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  | 25000,0 |  | 25500,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  | 25000,0 |  | 25500,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Универсальная спортивная площадка ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и юношества» | Количество | кв.м |  | 576,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 576,0 | МОНиИП, ГАОУ  ДОД НСО «Центр развития творчества детей и юноше-ства» | Строительство универсальной спортивной площадки. Увеличение спортивных площадей  на 576 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Спортивный зал  в с. Убинское | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 925,0 | 925,0 | МСиЖКХ | Строительство спортивного зала. Увеличение спортивных площадей  на 648 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | 60000,0 | 62000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | 60000,0 | 62000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Реконструкция стадиона в р.п. Краснозерское | Количество | объектов |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Реконструкция стадиона |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 19272,2 |  |  |  |  |  |  |  | 19272,2 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 18308,6 |  |  |  |  |  |  |  | 18308,6 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  | 963,6 |  |  |  |  |  |  |  | 963,6 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Строительство спортивного комплекса по ул. Воинская  в Октябрьском районе г. Новосибирска | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 | 20000,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Многофункциональный спортивный комплекс. Увеличение спортивных площадей  на 14000 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 130000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 270000,0 | 1000000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 500 000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 30000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 170000,0 | 500000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Реконструкция бассейна с ванной 50х21 м  по ул. Воинской  в г. Новосибирске | Количество | кв.м |  |  |  |  | 4443,0 |  |  |  |  |  | 4443,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Реконструкция бассейна |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | 500,0 | 10000,0 | 50000,0 | 85000,0 |  |  |  |  |  | 145500,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | 500,0 | 10000,0 | 50000,0 | 85000,0 |  |  |  |  |  | 145500,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом и бассейном по ул. Авиационной в Дзержинском районе  г. Новосибирска | Количество | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800,0 |  | 2800,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Увеличение спортивных площадей  на 1406,0 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 50000,0 | 100000,0 |  | 150000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 | 30000,0 |  | 50000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 30000,0 | 70000,0 |  | 100000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Реконструкция стадиона по ул. М. Горького  в р.п. Коченево | Количество | кв.м |  |  | 10000,0 |  |  |  | 800,0 |  |  |  | 10800,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Реконструкция стадиона |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 3894,7 |  |  |  | 15789,5 |  |  |  | 19684,2 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 3700,0 |  |  |  | 15000,0 |  |  |  | 18700,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  | 194,7 |  |  |  | 789,5 |  |  |  | 984,2 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс  в р.п. Кольцово | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800,0 |  | 3800,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса. Увеличение спортивных площадей  на 3007 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 50000,0 | 90000,0 | 20000,0 |  | 160000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |  | 20000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 50000,0 | 70000,0 | 20000,0 |  | 140000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Спортивный зал в Калининском районе  г. Новосибирска | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1900,0 | 1900,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство спортивного зала, увеличение спортивных площадей на 1051,56 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65000,0 | 65000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65000,0 | 65000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Лыжная база  в Коченевском районе | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  | 6160,0 |  |  |  | 6160,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство лыжной базы. Увеличение спортивных площадей  на 6160 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |  | 10000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  | 5000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  | 5000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Реконструкция спортивных сооружений Новосибирской области | Количество | ед. |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Проведение капитального ремонта спортивных сооружений, обеспечение доступности спортивных сооружений муниципальной собственности  для инвалидов |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 20000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 24000,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 40000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 100000,0 | 240000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 40000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 100000,0 | 240000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Строительство спортивного зала  в МОУ СОШ №3 г.Черепаново\*\* | Количество | кв.м. |  |  |  |  |  |  | 925,0 |  |  |  | 925,0 | МСиЖКХ | Увеличение спортивных площадей  на 648 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 40000,0 |  |  |  | 40000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 40000,0 |  |  |  | 40000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Государственная поддержка муниципальных образований  Новосибирской области в части капитального ремонта спортивных залов образовательных учреждений Новосибирской области | Количество учреждений | ед. |  | 25 | 30 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 294 | МОНиИП, ОМС (по согласо-ванию) | Обеспечение условий для эффективного физического воспитания подрастающего поколения в районах Новосибирской области |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | 500,0 | 842,1 | 605,3 | 712,1 | 712,1 | 712,1 | 712,1 | 712,1 | 712,1 | 694,6 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | 12500,0 | 25263,2 | 21184,2 | 24210,5 | 24210,5 | 24210,5 | 24210,5 | 24210,5 | 24210,5 | 204210,5 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | 12500,0 | 24000,0 | 20125,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 194625,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  | 1263,2 | 1059,2 | 1210,5 | 1210,5 | 1210,5 | 1210,5 | 1210,5 | 1210,5 | 9585,5 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Крытая хоккейная площадка в г. Тогучине | Количество | кв.м |  |  | 2145,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2145,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство крытой хоккейной площадки |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 12000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Крытая хоккейная площадка  по ул. Вертковская, 19 в Кировском районе  г. Новосибирска | Количество | кв.м |  |  | 1150,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1150,2 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство крытой хоккейной площадки |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 12000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Крытая хоккейная площадка  по ул. Зорге, 107  в Кировском районе  г. Новосибирска | Количество | кв.м |  |  | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1800,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство крытой хоккейной площадки |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 12000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6 000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Крытая хоккейная площадка  в с. Усть-Тарка | Количество | кв.м |  |  | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1800,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство крытой хоккейной площадки |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 12315,8 |  |  |  |  |  |  |  | 12315,8 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 12000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  | 315,8 |  |  |  |  |  |  |  | 315,8 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Крытая хоккейная площадка по ул. Саввы Кожевникова, 3  в Кировском районе  г. Новосибирска | Количество | кв.м |  |  | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1800,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство крытой хоккейной площадки |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 12000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Государственная поддержка приобретения муниципальными образованиями Новосибирской области оборудования, материалов для плоскостных спортивных сооружений, крытых хоккейных площадок | Количество | объектов |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | ДФКиС, ОМС (по согласо-ванию) | Развитие материально-технической базы спорта Новосибирской области. Увеличение спортивных площадей  на 3048 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  | 3555,6 |  |  |  |  |  |  |  | 3555,6 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 32000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 32000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 16000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 16000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  | 16000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 16000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Государственная поддержка приобретения муниципальными образованиями Новосибирской области спортивного оборудования и инвентаря для вновь возведенных объектов спорта | Количество | объектов |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | ДФКиС, ОМС (по согласо-ванию) | Развитие материально-технической базы спорта Новосибирской области |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  | 657,9 |  |  |  |  |  |  |  | 657,9 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 1315,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1315,8 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 1250,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1250,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  | 65,8 |  |  |  |  |  |  |  | 65,8 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Приобретение оборудования, материалов для плоскостных спортивных сооружений, крытых хоккейных площадок для государственных спортивных учреждений | Количество | объектов |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ДФКиС | Развитие материально-технической базы спорта Новосибирской области. Увеличение спортивных площадей на 373 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Ледовый Дворец спорта в г. Новосибирске | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34000,0 | 34000,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство ледового дворца спорта. Увеличение спортивных площадей  на 3000 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 300000,0 | 950000,0 | 1250000,0 | 2500000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 150000,0 | 650000,0 | 750000,0 | 1550000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 150000,0 | 300000,0 | 500000,0 | 950000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Региональный спортивный центр Новосибирской области по конным видам спорта | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство регионального спортивного центра. Увеличение спортивных площадей  на 6000 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 15000,0 | 75000,0 | 58067,0 |  |  | 148067,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 15000,0 | 75000,0 | 58067,0 |  |  | 148067,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Региональный спортивный центр Новосибирской области по стрелковым видам спорта  в г. Новосибирске | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 6500,0 |  | 6500,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию), Минспорт РФ (по согласо-ванию) | Строительство регионального спортивного центра. Увеличение спортивных площадей  на 5000 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | 300,0 |  |  |  |  | 60000,0 | 60000,0 | 80000,0 |  | 200300,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 50000,0 | 30000,0 |  |  | 80000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | 300,0 |  |  |  |  | 10000,0 | 30000,0 | 80000,0 |  | 120300,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Реконструкция биатлонного комплекса с созданием условий для занятий лиц с ограниченными возможностями по ул. Биатлонной в г. Новосибирске | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | МСиЖКХ, ДФКиС | Проведение реконструкции биатлонного комплекса, создание условий для занятий лиц с ограниченными возможностями |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 50000,0 | 65067,0 |  |  |  | 115067,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |  |  |  | 30000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 20000,0 | 65067,0 |  |  |  | 85067,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Региональный спортивный центр Новосибирской области парусного спорта  в Новосибирской области | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство регионального спортивного центра. Увеличение спортивных площадей  на 1700 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86134,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 28067,0 | 58067,0 | 86134,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 28067,0 | 58067,0 | 86134,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Строительство (реконструкция) лыжной базы «Буревестник»  в г. Новосибирске | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Реконструкция лыжной базы «Буревестник»  в г. Новосибирске |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 45000,0 |  |  |  | 45000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 45000,0 |  |  |  | 45000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Государственная поддержка строительства (реконструкции) лыжных баз муниципальных образований  Новосибирской области | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей на 86400 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 200000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 160000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 40000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Лыжная база  Маслянинского района | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство лыжной базы. Увеличение спортивных площадей  на 6160 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |  | 10000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 8000,0 |  |  |  | 8000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Лыжная база  Доволенского района | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство лыжной базы. Увеличение спортивных площадей  на 6160 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |  | 10000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 8000,0 |  |  |  | 8000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Лыжная база  Карасукского района | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство лыжной базы. Увеличение спортивных площадей  на 6160 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 8000,0 |  |  | 8000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Лыжная база  Краснозерского района | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство лыжной базы. Увеличение спортивных площадей  на 6160 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 8000,0 |  |  | 8000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Строительство плавательных бассейнов  в Новосибирской области | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей  на 3550 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 400000,0 | 400000,0 | 800000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000,0 | 50000,0 | 100000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 350000,0 | 350000,0 | 700000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Плавательный бассейн в г. Тогучин | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  | 1 138,0 |  |  |  | 1 138,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство плавательного бассейна. Увеличение спортивных площадей  на 355 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 80000,0 |  |  |  | 80000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 80000,0 |  |  |  | 80000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Плавательный бассейн в г. Болотное | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  |  | 1138,0 |  |  | 1138,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство плавательного бассейна. Увеличение спортивных площадей  на 355 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 80000,0 |  |  | 80000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 80000,0 |  |  | 80000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Плавательный бассейн в с. Венгерово | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  |  | 1138,0 |  |  | 1138,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство плавательного бассейна. Увеличение спортивных площадей  на 355 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 80000,0 |  |  | 80000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 80000,0 |  |  | 80000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Плавательный бассейн в с. Кочки | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  |  | 1138,0 |  |  | 1138,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласованию) | Строительство плавательного бассейна. Увеличение спортивных площадей  на 355 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 80000,0 |  |  | 80000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 80000,0 |  |  | 80000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Физкультурно-оздоровительный комплекс Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.  II этап. Плавательный бассейн | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1138,0 |  | 1138,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Увеличение спортивных площадей  на 355 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000,0 |  | 80000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  | 20000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000,0 |  | 60000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Плавательный бассейн в с. Усть-Тарка | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  | 1138,0 |  |  |  | 1138,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство плавательного бассейна. Увеличение спортивных площадей  на 355 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 80000,0 |  |  |  | 80000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 80000,0 |  |  |  | 80000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Плавательный бассейн в г. Барабинск | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  |  | 1138,0 |  |  | 1138,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство плавательного бассейна. Увеличение спортивных площадей  на 355 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 50000,0 | 30000,0 |  |  | 80000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 50000,0 | 30000,0 |  |  | 80000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Строительство  каркасно-тентовых, бескаркасных,  в т.ч. воздухоопорных спортивных сооружений | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей  на 9072 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 100000,0 | 150000,0 | 200000,0 | 250000,0 | 700000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 | 25000,0 | 30000,0 | 75000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 100000,0 | 130000,0 | 175000,0 | 220000,0 | 625000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Спортивный зал  24х12 м  в р. п. Краснообск | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  | 484,0 |  |  |  | 484,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство спортивного зала. Увеличение спортивных площадей  на 288 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 25000,0 |  |  |  | 25000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 25000,0 |  |  |  | 25000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Спортивный зал  36х18 м  в п. Садовый  Новосибирского района | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  | 1228,0 |  |  |  | 1228,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство спортивного зала. Увеличение спортивных площадей  на 648 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 40000,0 |  |  |  | 40000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 40000,0 |  |  |  | 40000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Спортивный зал  36х18 м  в с. Толмачево  Новосибирского района | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  | 1228,0 |  |  |  | 1228,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство спортивного зала. Увеличение спортивных площадей  на 648 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 40000,0 |  |  |  | 40000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 40000,0 |  |  |  | 40000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Спортивный зал  36х18 м  в п. Двуречье  Новосибирского района | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  | 1228,0 |  |  |  | 1228,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство спортивного зала. Увеличение спортивных площадей  на 648 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 40000,0 |  |  |  | 40000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 40000,0 |  |  |  | 40000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Спортивный зал  24х12 м  в с. Новониколаевка Купинского района | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  | 484,0 |  |  |  | 484,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство спортивного зала Увеличение спортивных площадей  на 288 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 25000,0 |  |  |  | 25000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 25000,0 |  |  |  | 25000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Спортивный зал  24х12 м  в Сузунском районе | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  |  | 484,0 |  |  | 484,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство спортивного зала. Увеличение спортивных площадей  на 288 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 25000,0 |  |  | 25000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 25000,0 |  |  | 25000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Спортивный зал  36х18 м  по ул. Биатлонной  в г. Новосибирске | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  |  | 1228,0 |  |  | 1228,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство спортивного зала. Увеличение спортивных площадей  на 648 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 40000,0 |  |  | 40000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 40000,0 |  |  | 40000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Спортивный зал  36х18 м  в Ордынском районе | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  |  | 1228,0 |  |  | 1228,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство спортивного зала. Увеличение спортивных площадей  на 648 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 40000,0 |  |  | 40000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 40000,0 |  |  | 40000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Спортивный зал  36х18 м  в г. Новосибирске | Количество | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | 1228,0 |  |  | 1228,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство спортивного зала. Увеличение спортивных площадей  на 648 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 40000,0 |  |  | 40000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 40000,0 |  |  | 40000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Спортивный зал  36х18 м  в Искитимском районе | Количество | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | 1228,0 |  |  | 1228,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство спортивного зала. Увеличение спортивных площадей  на 648 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 40000,0 |  |  | 40000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 40000,0 |  |  | 40000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Спортивный зал  24х12 м  в Новосибирском районе | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 484,0 |  | 484,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство спортивного зала. Увеличение спортивных площадей  на 288 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000,0 |  | 25 000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000,0 |  | 25000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Спортивный зал  24х12 м  в Коченевском районе | Количество | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 484,0 |  | 484,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство спортивного зала. Увеличение спортивных площадей  на 288 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000,0 |  | 25000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000,0 |  | 25000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Спортивный зал  24х12 м  в Черепановском районе | Количество | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 484,0 |  | 484,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство спортивного зала. Увеличение спортивных площадей  на 288 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000,0 |  | 25000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000,0 |  | 25000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Спортивный зал  36х18 м  в г. Новосибирске | Количество | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1228,0 |  | 1228,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство спортивного зала. Увеличение спортивных площадей  на 648 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000,0 |  | 40000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000,0 |  | 40000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Строительство малобюджетных каркасно-тентовых, бескаркасных спортивных сооружений на условиях софинансирования муниципальными образованиями | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей  на 2592 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 100000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 80000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 20000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Региональный центр волейбола  в г. Новосибирске | Количество | кв.м. |  |  |  |  |  | 14700,0 |  |  |  |  | 14700,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство регионального центра волейбола. Увеличение спортивных площадей  на 2631,07 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  | 35000,0 | 380000,0 | 480000,0 | 450000,0 |  |  |  |  | 1345000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  | 300000,0 | 400000,0 | 350000,0 |  |  |  |  | 1050000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 35000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 50000,0 |  |  |  |  | 165000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  | 40000,0 | 40000,0 | 50000,0 |  |  |  |  | 130000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Крытая хоккейная площадка  в с.Довольное | Количество | кв.м. |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |  |  | 1800,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство крытой хоккейной площадки. Увеличение спортивных площадей  на 1456 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  |  | 12000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 8000,0 |  |  |  | 8000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  | 4000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Крытая хоккейная площадка в р.п. Чаны | Количество | кв.м. |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |  |  | 1800,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство крытой хоккейной площадки. Увеличение спортивных площадей  на 1456 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  |  | 12000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 8000,0 |  |  |  | 8000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  | 4000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Крытая хоккейная площадка в г. Купино | Количество | кв.м. |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |  |  | 1800,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство крытой хоккейной площадки. Увеличение спортивных площадей  на 1456 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  |  | 12000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |  | 10000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Крытая хоккейная площадка в с. Майское | Количество | кв.м. |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |  |  | 1800,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство крытой хоккейной площадки. Увеличение спортивных площадей  на 1456 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  |  | 12000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |  | 10000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Крытая хоккейная площадка  в с. Совхозном сельсовете Искитимского района | Количество | кв.м. |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |  |  | 1800,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство крытой хоккейной площадки. Увеличение спортивных площадей  на 1456 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  |  | 12000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 8000,0 |  |  |  | 8000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  | 4000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Крытая хоккейная площадка  по ул. Спортивной  в г. Новосибирске | Количество | кв.м. |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |  |  | 1800,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство крытой хоккейной площадки. Увеличение спортивных площадей  на 1456 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  |  | 12000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |  | 10000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Крытая хоккейная площадка  в с. Убинское | Количество | кв.м. |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |  |  | 1800,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство крытой хоккейной площадки. Увеличение спортивных площадей  на 1456 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  |  | 12000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |  | 10000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Крытая хоккейная площадка  в Болотнинском районе | Количество | кв.м. |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |  |  | 1800,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство крытой хоккейной площадки. Увеличение спортивных площадей  на 1456 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  |  | 12000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |  | 10000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Крытая хоккейная площадка  в с. Колывань | Количество | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |  | 1800,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство крытой хоккейной площадки. Увеличение спортивных площадей  на 1456 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  | 12000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Крытая хоккейная площадка  в с. Краснозерское | Количество | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |  | 1800,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство крытой хоккейной площадки. Увеличение спортивных площадей  на 1456 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  | 12000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Крытая хоккейная площадка в п. Элитный Новосибирского района | Количество | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |  | 1800,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство крытой хоккейной площадки. Увеличение спортивных площадей  на 1456 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  | 12000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Крытая хоккейная площадка  в Здвинском районе | Количество | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |  | 1800,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство крытой хоккейной площадки. Увеличение спортивных площадей  на 1456 кв. м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  | 12000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Крытая хоккейная площадка  в Сузунском районе | Количество | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |  | 1800,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство крытой хоккейной площадки. Увеличение спортивных площадей  на 1456 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  | 12000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Крытая хоккейная площадка  в Ленинском районе  г. Новосибирска | Количество | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |  | 1800,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство крытой хоккейной площадки. Увеличение спортивных площадей  на 1456 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  | 12000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Крытая хоккейная площадка  в Маслянинском районе | Количество | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |  | 1800,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство крытой хоккейной площадки. Увеличение спортивных площадей  на 1456 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  | 12000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Крытая хоккейная площадка  в Чистоозерном районе | Количество | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |  | 1800,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство крытой хоккейной площадки. Увеличение спортивных площадей  на 1456 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  | 12000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Крытая хоккейная площадка в с. Кочки | Количество | кв.м. |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |  |  | 1800,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство крытой хоккейной площадки. Увеличение спортивных площадей  на 1456 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  |  | 12000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |  | 10000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Реконструкция бассейна  в г. Куйбышев | Количество | объектов |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Реконструкция бассейна |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  | 26315,8 |  |  |  |  |  |  | 26315,8 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  | 25000,0 |  |  |  |  |  |  | 25000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  | 1315,8 |  |  |  |  |  |  | 1315,8 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с искусственным льдом в Новосибирской области | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей  на 4368 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 160000,0 | 160000,0 | 160000,0 | 160000,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 160000,0 | 160000,0 | 160000,0 | 480000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 180000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 300000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Учебно-тренировочный каток с искусственным льдом по ул. Пархоменко  в Ленинском районе  г. Новосибирска | Количество | кв.м |  |  |  |  |  |  |  | 3113,0 |  |  | 3113,0 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство учебно-тренировочного катка. Увеличение спортивных площадей  на1456 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 60000,0 | 100000,0 |  |  | 160000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 20000,0 | 30 000,0 |  |  | 50000,0 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 40000,0 | 70000,0 |  |  | 110000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Спортивные залы 36х18 м  в районных центрах Новосибирской области | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство спортивных залов. Увеличение спортивных площадей  на 4206,24 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 260000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 260000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Спортивный зал  36х18 м в г. Купино | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство спортивного зала. Увеличение спортивных площадей  на 1051,56 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 65000,0 |  |  |  | 65000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 65000,0 |  |  |  | 65000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Спортивный зал  36х18 м в р.п. Сузун | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство спортивного зала. Увеличение спортивных площадей  на 1051,56 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 65000,0 |  |  | 65000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 65000,0 |  |  | 65000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Реконструкция  стадиона «Авангард»  в г. Бердске | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей  на 36400 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 33000,0 |  |  |  | 33000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |  |  | 30000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  | 3000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Реконструкция стадиона  в р.п. Маслянино | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей на 36400 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  |  | 12000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |  | 10000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Реконструкция спортивного зала  в г. Черепаново | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей  на 36400 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25263,2 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 25263,2 |  |  |  | 25263,2 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 24000,0 |  |  |  | 24000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 1263,2 |  |  |  | 1263,2 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Реконструкция стадиона и спортивного зала  в р.п. Коченево | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей  на 36400 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26315,8 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 26315,8 |  |  |  | 26315,8 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 25 000,0 |  |  |  | 25 000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 1 315,8 |  |  |  | 1 315,8 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Строительство лыжной базы в г.Барабинске | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Увеличение спортивных площадей  на 36400 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31578,9 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 21052,6 | 10526,3 |  |  | 31578,9 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 20000,0 | 10000,0 |  |  | 30000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 1052,6 | 526,3 |  |  | 1578,9 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Крытые хоккейные площадки в Новосибирской области | Количество | объектов |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | МСиЖКХ, ОМС (по согласо-ванию) | Строительство крытых хоккейных площадок. Увеличение спортивных площадей  на 36400 кв.м |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 12342,1 | 12342,1 | 12342,1 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 123421,2 | 123421,2 | 246842,3 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 120000,0 | 120000,0 | 240000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 3421,2 | 3421,2 | 6842,3 |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Разработка, приобретение и корректировка проектов повторного применения для спортивных сооружений, рекомендуемых для использования муниципальными образованиями Новосибирской области | Количество | ед. |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ДФКиС | Сокращение расходов муниципальных образований на подготовку проектной документации  для плоскостных спортивных сооружений. Внедрение единых стандартов строительства плоскостных спортивных сооружений |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 21000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 21000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Развитие материально-технической базы спортивных сооружений, подготовка разрешительной документации для спортивных объектов, технических стандартов, правил сертификации и реестра спортивных объектов всех видов собственности | Количество | ед. | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 53 | ДФКиС | Развитие материально-технической базы учреждений спортивной направленности, повышение эффективности использования спортивных объектов |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 1310,00 | 1400,0 | 1400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 934,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 13100,0 | 7000,0 | 8400,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 49500,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 13100,0 | 7000,0 | 8400,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 49500,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого затрат на решение Задачи 4.1,  в том числе:** | | тыс. рублей | 422723,8 | 714637,5 | 1063031,2 | 929872,9 | 1014075,9 | 1245710,5 | 3571690,0 | 3698910,0 | 3405698,7 | 2906698,7 | 18973049,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет\* | | тыс. рублей | 168626,6 | 118722,0 |  | 320000,0 | 428500,0 | 667000,0 | 1028500,0 | 1260000,0 | 1003500,0 | 990000,0 | 5984848,6 |
|  | областной бюджет | | тыс. рублей | 252106,4 | 595572,9 | 1018573,7 | 567497,9 | 544365,4 | 527500,0 | 2484558,4 | 2402173,2 | 2382567,0 | 1897067,0 | 12671981,9 |
|  | местные бюджеты\* | | тыс. рублей | 1990,8 | 342,6 | 44457,5 | 42375,0 | 41210,5 | 51210,5 | 58631,6 | 36736,8 | 19631,7 | 19631,7 | 316218,8 |
|  | внебюджетные источники | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 4.2. - Обеспечение учреждений спортивной направленности имуществом, специализированным инвентарем и оборудованием** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием учреждений образования | Комплект | ед. |  | 74 | 75 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 359 | МОНиИП, ОМС (по согласо-ванию) | Оснащение учреждений образования современным спортивным инвентарем и оборудованием |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | 54,1 | 88,3 |  | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 37,9 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | 4000,0 | 6623,4 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 13623,4 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | 4000,0 | 6623,4 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 13623,4 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Приобретение имущества, специализированного инвентаря и оборудования для государственных учреждений спортивной направленности | Комплект | ед. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | ДФКиС | Развитие материально-технической базы учреждений спортивной направленности, модернизация имущественных комплексов спортивных объектов |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 1100,0 | 1275,0 | 1500,0 | 800,0 | 800,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 | 3020,8 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 4400,0 | 5100,0 | 7500,0 | 4000,0 | 4000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 145000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 4400,0 | 5100,0 | 7500,0 | 4000,0 | 4000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 145000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Приобретение плавательного бассейна в Калининском районе  г. Новосибирска | Комплект | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | ДФКиС, ДИиЗО (по согласо-ванию) | Увеличение массовости занятий водными видами спорта среди населения. Проведение спортивных мероприятий |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  | 30000,0 | 30000,0 |  |  |  |  |  | 60000,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  | 30000,0 | 30000,0 |  |  |  |  |  | 60000,0 |
| федеральный бюджет\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  | 30000,0 | 30000,0 |  |  |  |  |  | 60000,0 |
| местные бюджеты\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого затрат на решение задачи 4.2,  в том числе:** | | тыс. рублей | 4400,0 | 9100,0 | 14123,4 | 34000,0 | 34500,0 | 24500,0 | 24500,0 | 24500,0 | 24500,0 | 24500,0 | 218623,4 |  |  |
|  | федеральный бюджет\* | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | | тыс. рублей | 4400,0 | 9100,0 | 14123,4 | 34000,0 | 34500,0 | 24500,0 | 24500,0 | 24500,0 | 24500,0 | 24500,0 | 218623,4 |  |  |
|  | местные бюджеты\* | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого затрат на достижение Задачи 4, в том числе:** | | тыс. рублей | 427123,8 | 723737,5 | 1077154,6 | 963872,9 | 1048575,9 | 1270210,5 | 3596190,0 | 3723410,0 | 3430198,7 | 2931198,7 | 19191672,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет\* | | тыс. рублей | 168626,6 | 118722,0 |  | 320000,0 | 428500,0 | 667000,0 | 1028500,0 | 1260000,0 | 1003500,0 | 990000,0 | 5984848,6 |  |  |
|  | областной бюджет | | тыс. рублей | 256506,4 | 604672,9 | 1032697,1 | 601497,9 | 578865,4 | 552000,0 | 2509058,4 | 2426673,2 | 2407067,0 | 1921567,0 | 12890605,3 |  |  |
|  | местные бюджеты\* | | тыс. рублей | 1990,8 | 342,6 | 44457,5 | 42375,0 | 41210,5 | 51210,5 | 58631,6 | 36736,8 | 19631,7 | 19631,7 | 316218,8 |  |  |
|  | внебюджетные источники | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого затрат по программе,  в том числе:** | | тыс. рублей | **487123,9** | **789737,4** | **1638103,7** | **1492986,1** | **1530113,5** | **1792823,7** | **4122426,6** | **4249646,6** | **3956435,3** | **3457435,3** | **23516832,0** |  |  |
|  | федеральный бюджет\* | | тыс. рублей | 168626,6 | 118722,0 |  | 320000,0 | 428500,0 | 667000,0 | 1028500,0 | 1260000,0 | 1003500,0 | 990000,0 | 5984848,6 |  |  |
|  | областной бюджет | | тыс. рублей | 316506,4 | 670672,8 | 1590969,8 | 1129902,9 | 1059694,8 | 1073905,0 | 3034586,8 | 2952201,6 | 2932595,4 | 2447095,4 | 17208130,9 |  |  |
|  | местные бюджеты\* | | тыс. рублей | 1990,8 | 342,6 | 47133,9 | 43083,2 | 41918,7 | 51918,7 | 59339,8 | 37445,0 | 20339,9 | 20339,9 | 323852,5 |  |  |
|  | внебюджетные источники | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Указываются прогнозные объемы.

\*\*Объект указан справочно, финансирование его строительства будет осуществляться за счет средств МСиЖКХ НСО вне Программы.

Применяемые сокращения:

ГАОУ СПО НСО НУ(К)ОР – государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Новосибирской области «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва»;

ГАОУДОД НСО «Центр развития творчества детей и юношества» – государственное автономное учреждение дополнительного образования детей Новосибирской облсти «Центр развития творчества детей»;

ГТЗО – «Готов к труду и защите Отечества»;

ДФКиС – департамент физической культуры и спорта Новосибирской области;

МОНиИП – министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;

МСиЖКХ – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области;

ОМС – органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_